MEMORIU DE PREZENTARE pentru identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

- DENUMIREA PROIECTULUI

,,CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINȚE COLECTIVE D+P+5E+M ȘI CLĂDIRE PENTRU SERVICII ȘI COMERȚ P+1, ORGANIZARE DE ȘANTIER, BRANȘAMENTE ȘI RACORDURI UTILITĂȚI “

Cod de investitie a proiectului: 323/2019

Faza de proiectare: Proiect Autorizare de Construire

II. 	TITULAR

- numele companiei : sc Fortuna Park srl

- adresa poştală: Aleea Fortuna Park nr. 1/701, Miercurea Ciuc, jud. Harghita, România.

- numărul de telefon: +40-0721244888 ; fax: +40-2663222225;

- adresa de e-mail: zsolt@fortunapark.ro;

- adresa paginii de internet: web: www.fortunapark.ro;

-numele persoanelor de contact:

- director/manager/administrator - Csergo Zsolt; telefon +40-0721244888

- responsabil pentru protecția mediului - Csergo Zsolt; telefon +40-0721244888

III. 	DESCRIEREA PROIECTULUI

- Rezumatul proiectului

Prezentul proiect face referire la lucrările de construire a unui bloc de locuințe cu două scări de bloc și a rețelelor edilitare aferente.

Amplasamentul lucrărilor de construire se află în intravilanul Municipiului Miercurea Ciuc, pe aleea Fortuna Park nr. FN. Încadrarea seismică este în conformitate cu Codul de proiectare seismică – Indicativ P 100 – 1/2013. Conform zonării teritoriului României în termeni de perioadă de control (colţ), Tc a timpilui de răspuns, perimetrul cercetat are coeficientul Tc = 0,7s, iar conform zonării teritoriului României în termeni de valori de vârf ale acceleraţiei terenului pentru proiectare ag = 0,30g. Adâncimea de îngheţ este de 1,0 m conform STAS 6054/77.

Prin prezentul proiect se prevăd construirea blocului de locuințe D+P+5E+M, a unei clădiri pentru servicii și comerț P+1E și a rețelelor edilitare aferente.

Din punct de vedere juridic terenul se află în intravilanul Municipiului Miercurea Ciuc, str. Oltulualeea Fortuna Park nr.FN. Din punct de vedere economic folosinţa actuală a terenului este de curți și construcții - Zonă de locuințe colective.

Suprafața de teren ce va fi ocupată cu lucrările privind construirea blocului de locuit se va încadra obligatoriu în suprafața terenului proprietate.

Lucrările de construire a blocului de locuit va avea următoarea succesiune tehnologică:

1.Se realizează organizarea de șantier și împrejmuirea provizorie a amplasamentului;

2. Se realizează săpătura generală a clădirii;

3. Realizare strat de beton pentru montaj peste care se realizează hidroizolația orizontală;

4. Se realizează diafragma de beton armat a clădirii;

5. Se construiește insfrastructura de beton a clădirii;

6. Se realizează suprastructura de beton armat a clădirii și a zidăriilor de închidere și compartimentare;

7. Se realizează rețelele edilitare aferente clădirii;

8. Astuparea parțială sau totală a gropiror datorate lucrărilor de construire;

9. Se realizează lucrările de instalații și de finisaj interioare;

10. Se realizează fnisajul exterior al clădirii;

11. Se realizează lucrările de amenajări exterioare (parcări auto, alei auto și pietonale, amenajarea curții);

b) Justificarea necesităţii proiectului

Continuarea proiectului imobiliar Fortuna Park este o dezvoltare în patru etape din care două s-au executat deja. Prezentul proiect reprezintă a treia fază a acestei dezvoltări imobiliare.

Dezvoltarea cantitativa și calitativă a fondului construit existent este o necessitate pentru un Municipiu. Varietatea posibilităților de locuire, de la cel unifamilial la cel colectiv este benefic pentru locuitorii orașelor. Din această perspectivă, construirea acestui bloc de locuit reprezintă un răspuns la necesitățile actuale ale locuitorilor Municipiului Miercurea Ciuc.

- Valoarea investiției

Valoarea investiției va fi de 16 270 000 RON inclusiv TVA.

- Perioada de implementare

Termenul de implementare va fi de 36 luni.

e) Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente);

Incadrarea în zona a obiectivului proiectat este prezentată în cadrul planșelor A01-Plan de încadrare sc.1/2000 și planșa A02-Plan de situație sc.1/500.

f)Caracteristici fizice ale întregului proiect (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.)

Conform planșelor de arhitectură privind proiectul blocului propus s-au prezentat următoarele planșe:

A01 – Plan de încadrare în zonă – sc.1/2 000

A02 – Plan de situaţie – sc. 1/500

A03 – Plan demisol BLOC NR.3- sc.1/100

A04 – Plan parter BLOC NR.3– sc.1/100

A05 – Plan etaj 1 BLOC NR.3– sc.1/100

A06 – Plan etaj 2 BLOC NR.3– sc.1/100

A07 – Plan etaj 3 BLOC NR.3– sc.1/100

A08 – Plan etaj 4 BLOC NR.3– sc.1/100

A09 – Plan etaj 5 BLOC NR.3– sc.1/100

A10 – Plan penthouse BLOC NR.3– sc.1/100

A11 – Plan învelitoare BLOC NR.3– sc.1/100

A12 – Secţiune A-A - sc.1/100

A13 – Secţiune B-B - sc. 1/100

A14 – Secţiune C-C - sc. 1/100

A15 – Secţiune D-D - sc. 1/100

A16 – Secţiune E-E - sc. 1/100

A17 – Secţiune F-F - sc. 1/100

A18 – Secţiune G-G - sc. 1/100

A19 – Faţada acces scara A- sc. 1/100

A20 – Faţada laterală curte - sc. 1/100

A21 – Faţada acces scara B - sc.1/100

A22 – Faţada laterală stradă - sc.1/100

Lucrările de construire a blocului de locuit, a clădirii pentru servicii și comerț și racordarea acestora la rețelele edilitare existente vor fi realizate de către firme de specialitate care au agrementele tehnice specifice și avizele de funcționare valabile la zi.

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul şi capacităţile de producţie;

Nu este cazul.

- descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

Nu este cazul.

- descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea;

Nu este cazul.

- materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora;

Materiile prime necesare realizării construcției vor fi achiziționate din rețelele comerciale existente și de la firme autorizate de material prime pentru construcții. Combustibilii utilizați vor fi asigurați din rețelele de distribuție a combustibililor existenți în zonă (benzinăriile din localitate).

- racordarea la reţelele utilitare existente în zonă;

Adiacent amplasamentului sunt asigurate toate rețelele edilitare necesare. Racordarea la acestea se va realiza conform proiect autorizat, după obținerea acordului de racordare în prealabil. Toate utilitățile sunt amplasate pe str. Bradului, pe domeniu public, deci racordarea la acestea nu necesită acordul altor proprietari privați, conform planșa A-02b – plan de situație rețele edilitare sc. 1/500.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei;

Solul fertil se decopertează de pe zona de lucru şi se depozitează separat de pământul rezultat din săpături. După terminarea lucrărilor de construire, astuparea săpăturilor și a gropilor se va realiza cu pământul rezultat de la săpătură şi depozitat pe marginea amplasamentului, în final depunând stratul vegetal depozitat separat astfel ca după tasare terenul să ajungă la profilul iniţial, la categoria de folosinţă iniţială. Umpluturile se execută mecanizat și manual, în straturi succesive de 20-30 cm. Fiecare strat se compactează separat. Compactarea umpluturilor se va executa cu maiul mecanic la umiditatea optimă de compactare printr-un număr variabil de treceri suprapuse peste fiecare strat. Gradul de compactare se va realiza la gradul de compactare a terenului natural din jur. Umiditatea optimă de compactare se asigură prin stropire manuală în locuri înguste şi prin stropire mecanică în spaţii largi, pentru completarea gradului de umiditate necesar. Înainte de aşezarea stratului vegetal, pământul compactat se va săpa, se va întoarce pe 10 cm grosime şi se va nivela cu grebla pentru a asigura priza cu stratul vegetal. Stratul vegetal se va aşterne uniform în 30 cm grosime pe teren orizontal sau cu pantă 20% şi în 20 cm grosime la taluzuri cu pantă mai mare de 20%. Solul se va fertiliza prin administrarea de îngrăşăminte.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

Accesul la amplasamentul lucrărilor se va face, prin intermediul drumurilor de exploatare existente în zona: strada Bradului și drumul de deservire propriu al amplasamentului.

- resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare;

Resursele naturale folosite la lucrările de construire sunt agregatele de pietris și nisip, cimentul pentru betoane; cărămida din argilă arsă pentru zidăriile de închidere; balastul pentru realizarea aleilor pentru auto și pietonal; piatra spartă pentru stratul de asfalt.

- metode folosite în construcţie;

Lucrările de construcții se vor realiza pe șantier, mecanizat. La această clădire prefabricatele din beton armat nu pot fi utilizate.

- planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară;

Execuţia lucrărilor se va desfăşura în succesiunea operaţiilor procesului tehnologic de construire în conformitate cu prevederile Normelor Tehnice pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de construcții. Beneficiarul va asigura antreprenorului avizele, acordurile şi autorizaţiile necesare execuţiei lucrărilor pe amplasament proprietate privată.

Organizarea execuţiei va avea următoarea succesiune tehnologică:

1.Se realizează organizarea de șantier și împrejmuirea provizorie a amplasamentului;

2. Se realizează săpătura generală a clădirii;

3. Realizare strat de beton pentru montaj peste care se realizează hidroizolația orizontală;

4. Se realizează diafragma de beton armat a clădirii;

5. Se construiește insfrastructura de beton a clădirii;

6. Se realizează suprastructura de beton armat a clădirii și a zidăriilor de închidere și compartimentare;

7. Se realizează rețelele edilitare aferente clădirii;

8. Astuparea parțială sau totală a gropiror datorate lucrărilor de construire;

9. Se realizează lucrările de instalații și de finisaj interioare;

10. Se realizează fnisajul exterior al clădirii;

11. Se realizează lucrările de amenajări exterioare (parcări auto, alei auto și pietonale, amenajarea curții);

12. Se realizează împrejmuirea proprietății;

13. Se realizează recepția la terminarea lucrărilor de construire;

14. Se întocmesc contractele pentru utilizarea rețelelor edilitare separat pentru fiecare apartament;

15. În fiecare an, după necesități, se vor realiza lucrări de reparații și întreținere curente, revizii necesare

15. La interval de 10 ani se vor realiza lucrări de reparații capitale;

- relaţia cu alte proiecte existente sau planificate;

Construirea blocului de locuințe nr. 3 va fi urmat de realizarea clădirii pentru servicii și comerț după care se va realiza blocul nr. 4 în perioada următorilor 3-5 ani

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Nu este cazul.

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor);

Nu este cazul.

- alte autorizaţii cerute pentru proiect.

Nu este cazul.

IV. DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE NECESARE

-planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a terenului;

Pentru prezentul proiect NU SUNT PREVĂZUTE LUCRĂRI DE DEMOLARE.

-descrierea lucrărilor de refacere a amplasametului;

Nu este cazul.

-căi noi de access au schimbări ale celor existente, după caz;

Nu este cazul.

-metode folosite în demolare;

Nu este cazul.

-detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Nu este cazul.

-alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deșeurilor)

Nu este cazul.

V. DESCRIEREA AMPLASĂRII PROIECTULUI

-distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;

Nu este cazul.

-localizarea amplasamentului în raport cu patrimonial cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic national prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Amplasamentul nu se află în zona de protecție a nici unui monument istoric, și nu este inclusă în nici un sit arheologic.

- harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale si alte informatii :

Se prezinta urmatoarele fotografii

( Folosintele actuale și planificate ale terenului atat pe amplasament cat si pe zone adiacente acestuia;

Categoria de folosință a terenului din zona este de zonă cu locuinţe colective cu un regim de înălţime D+P+5E+M. Lucrările de construire se vor realiza pe teren proprietate particular, iar dupa finalizarea lucrărilor terenul afectat va fi readus la categoria de folosinţă curți și zone verzi.

( Politici de zonare si de folosire a terenului;

Conform PUG aprobat cu HCL 376/2018: amplasamentul se află în zona ansambluri de locuințe colective realizate după 1990 Lcn conform Regulament Local de Urbanism conform PUG

( Arealele sensibile;

Nu este cazul.

-coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în system de proiecție  națională Stereo 1970;

X: 562317,13		Y: 539493,03

X: 562551,02		Y: 539493.03

X: 562380,63		Y: 539391,10

X: 562499,16		Y: 539396,72

-detalii privind orice varianta care a fost luata in considerare;

Nu este cazul.

VI. DESCRIEREA TUTURORO EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI, ÎN LIMITA INFORMAȚIILOR DISPONIBILE:

- Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu

- protecția calității apelor:

- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

Posibila afectare a calitaţii apelor nu este posibilă, pentru că su se prevăd lucrări de subtraversare a cursurilor de apă.

Pentru a asigura în timpul activităţii măsurile de protecţie a apelor subterane cât şi de suprafata, este necesar sa fie respectate urmatoarele :

- utilajele să nu aibă pierderi (scurgeri) de carburanţi sau lubrefianţi, prin întretinerea acestora conform cărții tehnice şi cerintelor legale.

- ìn cazul interventiei la utilaje pentru reparare, acestea vor fi retrase ìn zona organizării de santier unde se vor lua toate masurile de protectie a mediului ìn timpul reparatiilor

- alimentarea cu carburanti si lubrefianti se va face în locuri special amenajate evitându-se pierderile accidentale

- se interzice depozitarea deseurilor rezultate din activitate si a celor menajere la ìntâmplare. Acestea vor fi colectate, transportate şi depozitate ìn locurile special amenajate.

- managementul apelor uzate fecaloid-menajere generate de personal în cursul activităţilor de construire va fi asigurat cu toalete ecologice mobile, pe bază de contracte cu operatorii autorizaţi, care vor asigura şi serviciile de colectare şi evacuare adecvată a acestui tip de ape uzate.

- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute;

Nu este cazul

- protecția aerului:

- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri;

Posibila sursă de poluare a aerului ìn perioada de execuţie este reprezentată de utilajele din dotare. Impactul gazelor de ardere provenit de la motoarele utilajelor asupra aerului atmosferic este practic nesemnificativ, el ìncadrându-se ìn fondul general al admisiei permise. Pentru motoarele Diesel specifice utilajelor grele, factorii de emisie sunt prezenti ìn tabelul de mai jos :

| POLUANTI | U.M. | CANTITATI ADMISE |
| --- | --- | --- |
| Particule | Kg/1000 l | 1,56 |
| Sox | Kg/1000 l | 3,24 |
| CO | Kg/1000 l | 27,00 |
| Hidrocarburi | Kg/1000 l | 4,44 |
| Nox | Kg/1000 l | 44,40 |
| Aldehide | Kg/1000 l | 0,36 |
| Acizi organici | Kg/1000 l | 0,36 |

Determinarea emisiilor rezultate pentru un consum specific de motorina de 50 l/h la functionarea concomitenta a 5 utilaje, comparate cu limitele maxime admise ìn Ordinul 462/1993 sunt prezentate ìn tabelul de mai jos :

| Nr.crt. | POLUANTI | U.M. | CANTITATI EMISE | LIMITA MAXIMA ADMISA CONF.ORD.462/1993 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Particule | g/h | 78 | 500g/h pct.4.1.anexa 1. |
| 2. | SOx | g/h | 162 | 500g/h tabel 6.1.cl.4. |
| 3. | CO | g/h | 1350 | Limita nespeciticata |
| 4. | Hidrocarburi | g/h | 222 | 3000g/h tabel 7.1.cl.3. |
| 5. | Nox | g/h | 2222 | 5000g/h tabel 6.1.cl.4. |
| 6. | Aldehide | g/h | 18 | 100 g/h tabel 7.1. cl.1. |
| 7. | Acizi organici | g/h | 18 | 200g/h tabel 7.1.cl.2. |

Din comparaţia ìntre cantitatile de poluanti eliminaţi la functionarea concomitentă a 5 utilaje și maximele admise prezentate ìn tabelul de mai sus rezultă că ìn situaţia cea mai defavorabilă când toate utilajele implicate ìn execuţie ar funcţiona simultan, grupate ìn jurul obiectivului nu s-ar produce o depăşire a nivelului maxim admisibil pentru poluanţi proveniţi din arderea motorinei în motoare.

Utilajele implicate ìn realizarea lucrării au revizia tehnică efectuată şi nu prezintă o posibilă sursă majoră de poluare. În vederea diminuării emisiilor de gaze de ardere, pe durata pauzelor se vor opri motoarele de la utilaje şi/sau autoutilitare.

Activitatea de construcție și vehicule în mișcare pot genera praf în condiții de secetă, acesta poate fi generat ca urmare a deplasării utilajelor pe drumuri nepietruite ( în lungul frontului de lucru), a decopertării solului a excavării și a umplerii șanțurilor. Cea mai importantă sursă de praf este de obicei reprezentată de deplasarea utilajelor la frontul de lucru. Pentru controlarea emisiilor de praf se va restricționa viteza de deplasare a utilajelor si se va monitoriza vizual generarea prafului implementîndu-se măsuri de diminuare dacă se vor produce emisii importante în afara șantierului și mai ales în vecinătatea locuințelor.

- instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă;

Nu este cazul.

- protecția împotriva zgomotelor și vibrațiilor:

- sursele de zgomot şi de vibraţii;

Singurele surse de zgomot si vibratii sunt utilajele necesare executării lucrărilor de construire. Deoarece acestea trebuie să fie omologate, se consideră că zgomotele și vibrațiile se încadrează in limitele admisibile prevăzute de STAS 10009/1988 - 50 dB(A). Pentru a reduce zgomotul şi vibraţiile, şi deci impactul acestora asupra faunei zonei, locuitorilor şi locuinţelor din zonă, se vor lua următoarele măsuri:

( deplasarea mijloacelor de transport pe drumurile de pământ sau balastate să se facă cu viteze de maxim 30 km/h;

( asigurarea în permanenţă a unei bune întreţineri a utilajelor şi mijloacelor de transport pentru a se evita depăşirile LMA;

( efectuarea regulată a reviziilor tehnice la mijloacele auto şi la utilaje pentru ca emisiile să se încadreze în prevederile NRTA 4/1998.

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor;

Nu sunt prevăzute amenajări sau dotări speciale pentru protecția împotriva zgomotului sau a vibrațiilor, deoarece nivelul produs de acestea este nesemnificativ.

- protecția împotriva radiațiilor:

- sursele de radiaţii;

Nu este cazul.

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor;

Nu este cazul.

- protecția solului și a subsolului:

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice;

Posibilă sursă de poluare locală a solului, ar fi eventuale defecţiuni tehnice ale utilajelor.

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului;

Prin respectarea normelor, a tehnologiilor de execuție, atât ìn timpul execuției cât și după terminarea acestora nu vor fi surse de poluare pentru sol si subsol. Alimentarea utilajelor si gresarea lor se va face în locuri special amenajate, luându-se toate măsurile de protectie. Pe durata lucrărilor nu se vor arunca, incinera, depozita pe sol şi nici nu se vor îngropa deşeuri menajere (sau alte tipuri de deşeuri – anvelope uzate, filtre de ulei, lavete, recipienţi pentru vopsele etc.); deşeurile se vor depozita separat pe categorii (hârtie; ambalaje din polietilenă, metale etc.) în recipienţi sau containere destinate colectării acestora.

In timpul execuţiei lucrărilor de demolare solul fertil de pe culoarul de lucru va fi depozitat separat de restul pamântului rezultat din săpătura, iar la încheierea lucrărilor se va recoperta pe traseu în scopul readucerii terenului la categoria de folosinţă iniţială.

- protecția ecosistemelor terestre și acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Amplasamentul este situat în intravilanul Municipiului, iar deşeurile rezultate din demolări vor fi transportate de pe amplasament şi vor fi manipulate şi stocate de către firme de specialitate în locuri special amenajate. Prin lucrările preconizate nu sunt efectate areale sensibile.

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate;

Utilaje adecvate şi întreţinute conform cărţii tehnice şi cerinţelor legale.

Schimburile de ulei de la utilaje se vor efectua în staţii speciale pentru astfel de operaţii. Transportul materialului demolat de la amplasament în basculante acoperite cu prelată.

Traficul greu prin localităţi se va efectua cu reducerea vitezei la maxim 30 km/oră pentru reducerea zgomotului şi evitarea vibraţiilor.

Stocarea substanţelor periculoase în celule etanşe şi depozitare în locuri special amenajate.

Colectarea selectivă şi managementul corespunzător al deșeurilor.

Refacerea zonei la terminarea lucrărilor.

- protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional și altele;

Pe amplasament sau adiacent acestuia nu sunt obiective de interes public, monumente istorice şi de arhitectură sau zone cu regim de restricţie.

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public;

In timpul lucrărilor de construcţii constructorul va respecta curaţenia și normele privind protecţia si igiena muncii ìn construcţii. Constructorul are obligaţia de a asigura serviciile sanitare pentru ca ìn organizarea de şantier şi pe traseul lucrării să se respecte igiena ìn construcţii si curaţenia astfel ìncât să nu aducă prejudicii zonei limitrofe, cadrului natural, mediului şi ecosistemelor.

- prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/ în timpul exploatării, inclusive eliminarea:

-lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate;

În timpul execuţiei lucrărilor rezultă deşeuri menajere şi alte tipuri de deşeuri (hîrtie, metale, filtre de ulei, lavete, recipienţi pentru vopsele, electrozi uzați etc.) în cantităţi mici, putând fi recuperate.

-programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate;

- deşeurile de ambalaje: butoaiele metalice se vor reutiliza în acelaşi scop pentru care au fost destinate; ambalajele din hârtie şi carton se vor preda la unităţi de colectare şi valorificare autorizate;

- deşeurile metalice se vor valorifica prin societăţi autorizate;

- deşeurile menajere vor fi colectate în containere şi transportate la depozitul de deşeuri menajere autorizat;

-planul de gestionare a deșeurilor;

Deşeurile rezultate în timpul execuţiei lucrărilor se vor depozita separat pe categorii (hârtie; ambalaje din polietilenă, metale,lavete, etc.) în recipienţi sau containere destinate colectării acestora. Deșeurile menajere vor fi transportate la groapa de gunoi. Toaletele ecologice golite periodic de o firmă autorizată. Celelalte deşeuri vor fi valorificate prin predarea lor către un operator specializat pentru colectarea reciclarea/reutilizarea lor, respectând prevederile Legii nr. 211 din 15/11/2011 privind regimul deșeurilor.

- gestionarea deşeurilor se va face conform Legii 211/2011 privind regimul deşeurilor;

- se va ţine evidenţa strictă a cantităţilor şi tipurilor de deşeuri produse şi a operaţiunilor cu deşeuri conform prevederilor HG 856/2002 conform tabel de mai jos:

| Denumire deşeu | Cod deşeu | Eliminarea/Valorificarea deşeului | Cantitati (Kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| Alte deseuri nespecificate | 05.07.99 | Valorificare prin unităţi specializate. | 1 000 |
| Ambalaj de hârtie şi carton | 15.01.01 | Valorificare prin unităţi specializate. | 2 000 |
| Ambalaje de materiale plastice | 15.01.02 | Valorificare prin unităţi specializate. | 1 000 |
| Materiale textile | 15.01.09 | Valorificare prin unităţi specializate. | 200 |
| Beton | 17.01.01 | Eliminarea la depozitul de deşeuri inerte al localităţii | 5 000 |
| Fier, Oţel | 17.04.05 | Valorificare prin unităţi specializate. | 1 000 |
| Deseuri municipale fără altă specificație | 20.03.99 | Valorificare prin unităţi specializate. | 2 000 |

- respectarea HG 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje;

- se va ţine evidenţa transportului şi recepţiei cantităţilor de detritus şi a reziduurilor tehnologice, luându-se măsurile necesare ca în timpul depozitării să nu se polueze zonele limitrofe;

- este interzisă abandonarea deşeurilor sau depozitarea în locuri neautorizate;

- se vor respecta prevederile HG nr.1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României ;

- gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase

- substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse;

Nu este cazul.

- modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei;

In timpul lucrărilor de construcţii nu sunt folosite materiale si substante toxice sau periculoase.

- Utilizarea resurselor natural, în special al solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității

VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ÎN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT:

- impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție special speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor material, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu effect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului visual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulative, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negative);

Va fi unul pozitiv prin dezvoltarea unui amplasament adiacent zonei urbanizate exitente, care poluează estetic zonele de locuit adiacente amplasamentului.

Impactul asupra florei si faunei, asupra solului, aerului, apei este foarte redus și temporar, doar pe perioada de lucrărilor de construire.

Impactul produs asupra apelor

Există posibilitatea poluării accidentale cu carburanți si lubrefianți a apei de către utilajele folosite în timpul execuției lucrărilor. Aceste accidente pot fi evitate prin respectarea unor măsuri organizatorice (alimentarea cu combustibil a utilajelor din cisterne în locuri amenajate din organizarea de șantier).

lmpactul produs asupra aerului

Emisiile poluante pentru aer in perioada de executie a lucrarilor vor fi gazele de eșapament rezultate din funcționarea utilajelor mecanice și de transport - emisii ce se încadrează conform estimărilor facute in limitele prevăzute de reglementarile în vigoare pentru protectia mediului.

lmpactul asupra vegetației și faunei terestre

Fauna este temporar perturbată doar pe timpul execuției lucrărilor, fără efecte majore. Cantitățile și debitele de poluanți emiși în atmosferă nu vor putea influența calitatea vegetației și faunei din zonă; cu alte cuvinte impactul se va limita doar la perimetrul studiat fară a fi afectate condițiile de viață ale speciilor din zonă.

-extinderea impactului (zona geofrafică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate);

Se va limita la zona în care este amplasat proiectul.

-magnitutidea și complexitatea impactului;

Nu este cazul.

-probabilitatea impactului;

Redusă.

-durata, frecvența și reversibilitatea impactului;

Nu este cazul.

-măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

Nu este cazul.

-natura transfrontalieră a impactului

Nu este cazul.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului:

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu, inclusive pentru conformarea la cerințeleprivind monitorizarea emisiilor prevăzute de cocluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negative calitatea aerului în zonă.

In tabelul de mai jos sunt prezentate câteva măsuri de monitorizare a mediului pe perioada lucrărilor de construire.

Tabel – Monitorizarea mediului

| Caracteristica de mediu | Indicator | Frecvenţa | Responsabilitate |
| --- | --- | --- | --- |
| Perioada de execuţie a lucrărilor |
| Aer | Funcţionarea utilajelor şi autovehiculelor de transport | Zilnic, monitorizare vizuală | Antreprenor general |
| Apă | Calitate ape utilizate pentru test hidrostatic înainte de evacuare in emisar | Inainte de evacuare in emisar | Antreprenor general |
| Flora | Gradul de inierbare | In primul an, după redarea terenului in circuit | Antreprenor general |
| Zgomot | Nivel decibeli emişi de utilaje | Când se lucrează în zona siturilor de importanţă avifaunistică sau mai aproape de 100m de o clădire de locuit | Antreprenor general |
| Deşeuri | Cantitate deşeuri din organizarea de şantier | Lunar | Antreprenor general |

Prezentul proiect, prin soluțiile de proiectare alese respectă reglementările aplicabile în vigoare, referitoare la protecția mediului în Romania.

In timpul execuţiei se vor respecta urmatoarele reglementari aplicabile referitoare la protectia mediului:

A. Reglementari generale

1. Ordonanţa de urgenţă nr. 195 / 22 decembrie 2005 privind protecţiei mediului, aprobata cu Legea Nr. 265 / 2006 si modificata prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2007 si Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 164/2008

2. Legea nr.278/2013 privind emisiile industriale;

B. Factor de mediu aer

1. Ordin nr. 462/1993 privind protecţia atmosferei, si normele metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produsi de surse staționare cu modificările și completările ulterioare.

2. Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurator;

C. Factor de mediu apa

1. LEGE nr. 107 / 1996, Legea apelor, modificata prin Legea 310/2004 si Legea 112/2006. 2. LEGE nr. 458 / 2002 privind calitatea apei potabile, modificata si completata cu Legea 311/2006.

D. Factor de mediu sol

1. Ordinul 756 / 1997 privind aprobarea regulamentului privind evaluarea poluării mediului (valori de referinţă pentru urme de elemente chimice în sol).

E. Protecţia contra zgomotului şi vibraţiilor

1. HOTĂRÂRE DE GUVERN nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor

2. STAS 10009-88 Acustica urbana. Limite admisibile ale nivelului de zgomot.

3. STAS 12025/1-81 Acustica in constructii. Efectele vibratiilor produse de traficul rutier asupra cladirilor sau partilor de cladiri. Metode de masurare.

4. STAS 6156-86 Protecţia împotriva zgomotului ţn construcţii civile şi social-culturale. Limite admisibile şi parametrii de izolare acustică

F. Tratarea si eliminarea deseurilor

1. Legea nr.211/2011 privind regimul deșeurilor.

2. HG nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje.

3. HG nr.235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate.

4. HG nr. 1037/2010 privind deseurile de echipamente electrice si electronice.

5. HOTĂRÂRE nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase.

6. HOTĂRÂRE DE GUVERN nr.1061 / 2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei.

7. HOTĂRÂRE DE GUVERN nr.170 / 2004 din privind gestionarea anvelopelor uzate.

8. HOTĂRÂRE DE GUVERN nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor.

9. HOTĂRÂRE DE GUVERN nr. 511 din 5 august 1994 privind adoptarea unor masuri pentru prevenirea şi combaterea poluarii mediului de catre societatile comerciale din a caror activitate rezulta unele deseuri poluante

G. Substante periculoase

1. HOTĂRÂRE DE GUVERN nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori.

Prezentele reglementări nu sunt limitative. Dacă la execuţia lucrărilor de construcţii sau în exploatare apar probleme legate de protecţia mediului, constructorul şi beneficiarul vor stabili masuri care să respecte legislaţia in vigoare şi să preintâmpine poluarea.

IX. LEGĂTURA CU ALTE ACTE NORMATIVE ȘI/SAU PLANURI/PROGRAME/STRATEGII/DOCUMENTE DE PLANIFICARE

- Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privin emisiile industrial ( prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/UE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele)

Nu este cazul.

- Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu identificarea actului normative prin care a fost aprobat

Nu este cazul.

X. LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ȘANTIER

- descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier;

Organizarea de șantier este sarcina antreprenorului ce va stabili soluțiile cele mai avantajoase – cu acceptul investitorului.

In vederea amenajării organizării de șantier a fost prevăzut o suprafeţă de 400 mp, pe care constructorul își va amenaja platforma de depozitare a materialelor, staționare a utilajelor și amplasarea unei rulote birou, o magazie pentru materiale marunte, un țarc acoperit pentru materiale voluminoase, un rezervor de apă, grup sanitar cu o cuşetă mobilă, un pichet PSI. În prima fază se va aşterne un strat de balast, apoi se vor amplasa cele menţionate mai sus şi se vor amenaja alei dalate. După terminarea lucrărilor se vor demonta dalele, grupurile sanitare etc.,după care balastul se va curaţa , urmând sa se aştearnă stratul vegetal peste locaţia menţionată. Se va avea ìn vedere ca serviciile sanitare din cadrul organizarii de santier să nu afecteze sau să aducă prejudicii cadrului natural limitrof sau vecinilor. Este obligatorie respectarea normelor privind protectia muncii, igiena ìn construcții, paza si stingerea incendiilor. Materialele necesare executiei lucrarilor vor urmari un program de transport, manipulare, depozitare, respectându-se ruta de transport, locul de depozitare si de lucru indicate pe planul de situatie. Lucrările cuprinse ìn proiect se ìncadreaza ìn categoria lucrarilor cu dificultate medie, executia având o cota de risc mica.. Constructorul va lua toate masurile ce se impun pentru a înlătura eventualele riscuri în ceea ce privește protecția și securitatea muncii. Are obligația de a asigura o bună organizare a muncii, dotare tehnică corespunzatoare, prevedere și orientare judicioasa în desfășurarea proceselor de execuție. Necesarul de apă va fi asigurat prin depozitarea în rezervor, în organizarea de santier.

- localizarea organizării de şantier ;

Organizarea de santier va fi amenajată pe o platforma în colţul Sud-Estic al amplasamentului. Se vor realiza drumuri de acces la organizarea de șantier.

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier;

Organizarea de santier nu creeaza o perturbare a mediului înconjurator. Emisiile de noxe se încadrează în limitele maxime admise în Ordinul 462/1993, iar nivelul de zgomot şi vibraţii se va încadra în limitele admise prin STAS 10.009/88 şi în limitele prevăzute în Ord. Ministrului Sănătăţii nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei.

Constructorul are obligatia ca prin activitatea ce o desfasoară în santier să nu afecteze cadrul natural din zona respectivă și nici vecinii zonei de lucru. Personalul va fi instruit pentru respectarea curăteniei la locul de muncă și a normelor de igienă.

Materialele folosite pentru construcția organizării de șantier sunt materiale inerte, piatră spartă, nisip, balast, materiale care nu afectează calitatea apei.

- surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier;

Utilajele si autovehicolele folosite la transportul materialelor, a personalului muncitor sunt surse temporare de poluare fonică, praf, emisii și vibrații.

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu

Alegerea amplasamentului astfel încât să se minimizeze distanţele parcurse de utilajele de construcţii.

Ecran fonic pentru reducerea efectelor în afara limitelor șantierului, dacă este necesar. Asigurarea utilităţilor necesare pentru desfăşurarea lucrărilor în bune condiţiii (sursa de alimentare cu apă, loc special amenajat pentru servirea mesei, facilităţi igienico-sanitare, containere pentru depozitarea deseurilor, punct sanitar).

Schimburile de ulei de la utilaje se vor efectua în staţii speciale pentru astfel de operaţii. Revizii periodice ale utilajelor conform cărţii tehnice. Nu vor fi admise utilaje care să prezinte scurgeri sau a căror stare tehnică să nu corespundă normelor legale. Colectare şi depozitare selectivă a deşeurilor.

XI. LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIȚIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE ȘI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII, ÎN MĂSURA ÎN CARE ACESTE INFORMAȚII SUNT DISPONIBILE

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii;

In proiect sunt alocate fonduri pentru refacerea terenului afectat de lucrările de construcţii.

După terminarea lucrărilor de construcţii, astuparea şanţului şi a gropilor se va realiza cu pământul rezultat de la săpătură şi depozitat pe marginea terenului proprietate, în final depunând stratul vegetal depozitat separat astfel ca după tasare terenul să ajungă la profilul iniţial, la categoria de folosinţă iniţială. Gradul de compactare a umpluturii se va realiza la gradul de compactare a terenului natural din jur. Umiditatea optimă de compactare se asigură prin stropire manuală în locuri înguste şi prin stropire mecanică în spaţii largi, pentru completarea gradului de umiditate necesar. Înainte de aşezarea stratului vegetal, pământul compactat se va scarifica pe 10 cm grosime şi se va nivela cu grebla pentru a asigura priza cu stratul vegetal. Stratul vegetal se va aşterne uniform în 30 cm grosime pe teren orizontal sau cu pantă 20% şi în 20 cm grosime la taluzuri cu pantă mai mare de 20%. Solul se va fertiliza prin administrarea de îngrăşăminte.

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

Nu este cazul

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei;

Nu este cazul.

- modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului;

Nu este cazul deoarece prin lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea execuției investiției terenul va fi readus la starea inițială, de dinaintea execuţiei lucrărilor de construire a blocului de locuit.

Acestea sunt:

- eliberarea terenului de deșeuri metalice;

- împraștierea pe traseu a stratului de sol fertil;

- nivelarea terenului;

- însamânţare acolo unde este cazul ;

- solul se va fertiliza prin administrarea de îngrăşăminte.

- receptia lucrarilor de redare a terenului la categoria de folosinţă iniţială semnate de proprietarul de teren si beneficiarul de investitie;

XII. ANEXE - piese desenate

A01 – Plan de încadrare în zonă – sc.1/2 000

A02 – Plan de situaţie – sc. 1/500

A03 – Plan demisol BLOC NR.3- sc.1/100

A04 – Plan parter BLOC NR.3– sc.1/100

A05 – Plan etaj 1 BLOC NR.3– sc.1/100

A06 – Plan etaj 2 BLOC NR.3– sc.1/100

A07 – Plan etaj 3 BLOC NR.3– sc.1/100

A08 – Plan etaj 4 BLOC NR.3– sc.1/100

A09 – Plan etaj 5 BLOC NR.3– sc.1/100

A10 – Plan penthouse BLOC NR.3– sc.1/100

A11 – Plan învelitoare BLOC NR.3– sc.1/100

A12 – Secţiune A-A - sc.1/100

A13 – Secţiune B-B - sc. 1/100

A14 – Secţiune C-C - sc. 1/100

A15 – Secţiune D-D - sc. 1/100

A16 – Secţiune E-E - sc. 1/100

A17 – Secţiune F-F - sc. 1/100

A18 – Secţiune G-G - sc. 1/100

A19 – Faţada acces scara A- sc. 1/100

A20 – Faţada laterală curte - sc. 1/100

A21 – Faţada acces scara B - sc.1/100

A22 – Faţada laterală stradă - sc.1/100

XIII. Pentru proiectele pentru care în etapa de evaluare iniţială autoritatea competentă pentru protecţia mediului a decis necesitatea demarării procedurii de evaluare adecvată, memoriul va fi completat cu:

a) descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970 sau de un tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

In Anexa 1 este prezentat amplasamentul proiectului în coordonate Stereo 70.

b) numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

Amplasamentul nu se află în zonă de interes SITE Natura 2000 tip SCI și SPA

c) prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului;

Nu este cazul.

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

Nu este cazul.

e) se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

Nu este cazul.

f) alte informaţii prevăzute în legislația în vigoare.

Nu este cazul.

Întocmit

arh. Gál Szabolcs

Iulie 2019